长春市宽城区卫生综合体建设项目

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

《关于调整长春市宽城区卫生综合体建设项目初步设计批复的通知》（长宽发改字【2022】15号】），本项目总投资概算为22,314.88万元，资金来源为政府投资。其中拟利用地方财政预算资金5,814.88万元，占比26.06%；发行地方政府专项债券16,500.00万元，占比73.94%，其中：2022年发行专项债券7,000.00万元，2024年发行专项债券9,500.00万元。

2.项目主要内容

本项目用地位置：长春市宽城区长农东路以东、丙七路以西、空地以南、甲五路以北。项目名称：长春市宽城区卫生综合体建设项目，项目代码：2105-220103-04-01-577345；建设单位名称：长春市宽城区中医院。本项目建设内容：地上9层(局部8层),总建筑面积21328.14平方米。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成长春市宽城区卫生综合体建设项目的建设内容。

2025年年度目标：完成长春市宽城区卫生综合体建设项目的剩余建设内容。

当年年度目标完成情况：基本完成预定的年度目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

长春市宽城区发展和改革局于2021年6月11日签发《关于对长春市宽城区卫生综合体建设项目可行性研究报告批复》（长宽发改字【2021】90号）；2021年11月1日签发《关于长春市宽城区卫生综合体建设项目调整建设期限的通知》（长宽发改字【2021】157号） ，调整后建设期限为2021年10月至2024年10月；2022年1月5日作出了《关于再次调整长春市宽城区卫生综合体建设项目可行性研究报告批复的通知》（长宽发改字【2022】2号），本项目总投资为22,322.5万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

截至2025年末，长春市宽城区卫生综合体建设项目专项债券资金投入 16,500.00万元，财政资金684.56万元；配套项目财政资金投入343.20万元。2025年度投入92.67万元，全部为财政资金。

（三）项目资金实际使用情况

截至2025年末，长春市宽城区卫生综合体建设项目专项债券资金使用16,500.00万元；财政资金使用684.56万元。2025年度长春市宽城区卫生综合体建设项目未申请专项债券，财政资金投入92.67万元，完成支付金额92.67万元。

（四）项目资金管理情况

项目建设费用使用管理严格按照国家财政专项资金管理相关规定及工程管理制度的规定，开展支出、审核审批工作，严格把控单据要求和程序，确保资金拨付程序合法、依据充分、流程规范。

三、项目自评情况

（一）项目决策情况

项目立项批复情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、国民经济发展规划和市县区城市发展规划等。

2.立项程序合规性：项目的审批文件、审批手续基本符合相关要求。项目已按要求编制了政府专项债券项目实施方案、财务评价报告和法律意见书。项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况

（二）项目管理情况

本项目债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；没有用于偿还债务；没有用于经常性支出等中央明令禁止的项目支出。资金拨付和支出进度都是按计划执行，与项目建设进度匹配。对项目收入、成本和预期收益的测算有相应的依据，并符合项目实际情况。建设单位严格执行招投标管理规定，完成施工单位、监理单位、设备供应商等参建单位招标工作，同步签订合同及相关协议。联合财政、发改、宽城中医院等部门开展项目研判，细化资金使用方案、现场管理制度、安全管控细则，为项目正式开工建设筑牢制度、手续及组织基础。

（三）项目产出情况

本项目主体工程，红线内配电工程、红线内外热力工程及换热站安装施工、红线外自来水配套工程、室内装饰工程、消防工程、通风空调及弱电工程、医疗专项工程、地下室机械车位安装、室外工程院区围墙、道路绿化景观工程、污水处理设备安装、标识牌安装工作等均已完工，本项目在消防、人防、规划、档案、质检等部门联合验收阶段。

（四）项目效益情况。

本项目现已投入使用，对完善宽城区医疗机构设置规划和宽城区医疗发展具有极大的推动作用。本项目改善了医疗环境和布局，发展了宽城区医疗卫生事业；提高了宽城区人民群众基本医疗保健满足程度、完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，方便看病。

四、存在问题

截至目前，消防验收存在问题，部分项目竣工结算审计尚未完成，质保未到期，存在部分项目尾款及质保金未结清的情况。

五、有关建议

对于消防验收未通过的问题，积极沟通争取整改，同时加快推进竣工结算审计等工作，按照合同要求及时付款。

长春宽城经济开发区管理委员会

2026年6月26日