长宽发改字[2023]66号

宽城区发展和改革局关于长春市宽城区尚邻

学校建设项目可行性研究报告的批复

长春市宽城区弘远学校：

你单位报来的《关于长春市宽城区尚邻学校建设项目可行性研究报告批复的申请》及相关材料收悉。该项目有效缓解周边适龄儿童入学的压力，促进义务教育资源的优化配置，以满足适龄儿童就近入学的需要。结合长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司出具的《关于报送长春市宽城区尚邻学校建设项目可行性研究报告评估意见的报告》（经开设计咨评字【2023】005号），经研究，原则同意长春市宽城区尚邻学校建设项目可行性研究报告文本内容，现批复如下：

- 项目名称及在线审批监管平台代码

长春市宽城区尚邻学校建设项目（项目代码：2307-220103-04-01-352994）。

二、项目建设单位

长春市宽城区弘远学校。

三、建设地点

项目位于长春市宽城区，东至丙八十四路、南至乙十三路(尚邻路)、西至居住用地、北至丙九十路区域。

四、建设规模及主要建设内容

1、建设规模

项目总用地面积40630.00㎡，总建筑面积20160.00㎡，其中：地上建筑面积19589.13㎡，地下建筑面积570.87㎡。建设1栋4层小学部教学楼，建筑面积9220.03㎡；1栋4层中学部教学楼，建筑面积6754.24㎡；1栋2层食堂及风雨操场，建筑面积2873.19㎡；1栋1层连廊，建筑面积330.00㎡；1栋1层（-1层）看台及地下设备用房，建筑面积964.54㎡，3栋1层门卫室（各6.00㎡），建筑面积18.00㎡。及配套公用工程及附属设施。

2、办学规模

尚邻学校将建成九年一贯制中小学，共设置45个班，共有学生2100人。其中小学30个班，每班45人；中学15个班，每班50人。

五、建设期限

项目建设期为23个月，2023年8月～2025年6月。

六、总投资及资金来源

项目总投资13177.75万元，资金来源：长春市、宽城区两级财政配套资金。

七、相关要求

（一）长春市宽城区弘远学校要严格落实项目实施主体责任，按照《	吉林省政府投资管理办法》（	吉政发〔2020〕5号）规定，长春市宽城区弘远学校请据此编制项目初步设计报我局审批，要认真履行政府投资项目管理程序，确保项目依法依规开工建设。

（二）长春市宽城区弘远学校要加强项目管理，落实“四制”相关要求，严格按照批复的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准等实施，严禁擅自夹带楼堂馆所等建设内容，按工程进度、合同约定等及时拨付建设资金，不得违规举债、不得增加政府隐性债务、不得由施工单位垫资建设，确保项目依法合规按期建成，并严格按照有关规定报有关部门验收合格后投入使用，不得擅自改变使用功能和用途。

（三）长春市宽城区弘远学校要通过投资在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我局将采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

（四）该项目招标范围、组织形式、招标方式详见附件《招标事项审批部门核准意见表》，长春市宽城区弘远学校要严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，规范开展招投标工作。

(五)按照有关法律法规规定，如需对本项目批复文件进行调整的，应及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，2年内未据此开展初步设计审批的，本文件自动失效。

附件：招标事项审批部门核准意见表

长春市宽城区发展和改革局

2023年9月4日

（此文主动公开）

抄送：市教育局有关处室及区财政局

宽城区发展和改革局 2023年9月4日印发