
长宽发改字〔2023〕17号                
宽城区发展和改革局关于调整长春宽城

经济开发区东区路网建设项目

可行性研究报告的批复

长春宽城经济开发区管理委员会经济发展局:
    你单位报来《关于长春宽城经济开发区东区路网建设项目可研报告调整的请示》及有关材料收悉。现需对原有可行性研究报告内容进行调整，我局依据项目实际情况及你局提出的申请，结合财政意见，同意对原可行性研究报告批复进行局部修改。具体情况如下：
一、建设地点
原文：长春宽城经济开发区。

调整为：项目建设地点为长春宽城经济开发区，分别为丁六路（兴昌路至大众置业门口）、丙十二路（丙三十五路至北兴路）、丙二十二路（丙九路至甲二路）、甲五路（乙二路东至北凯旋路）改造、北兴路改扩建（北凯旋路至铁路框构挡墙起点段）、北凯旋路下穿桥节点扩建包含北凯旋路下穿京哈高速铁路路段拓宽辅道、下穿长客高速列车试车线路段拓宽辅道。

二、建设规模及主要建设内容

原文：项目占地面积120100.55m²，其中车行道面积55784.43m²，非机动车道面积14532m²，人行道面积25632.81m²，绿化带面积24151.31m²，桥梁面积1340 m²。建设道路长度5211m，雨水管线5211m，污水管线5211m，路灯287盏。

调整为：项目占地面积147885.81m²，其中车行道面积72415.43m²，铣刨罩面面积28086.21m²，非机动车道面积11541m²，人行道面积19271.81m²，绿化带面积16571.31m²。建设道路长度4515.4m，雨水管线4150m，污水管线3361m，路灯222盏。

三、建设期限

原文：24个月。

调整为：23个月。

总投资及资金来源

原文：项目估算总投资32719.59万元。资金来源拟申请一般债用于项目工程费用，其余费用由建设单位自筹。

调整为：项目总投资为18802.85万元，其中建筑安装费用为13303.30万元，工程建设其他费用（其中征地拆排迁费1497.94万）3790.20万元，基本预备费为1709.35万元。资金来源为拟申请地方政府一般债券资金和建设单位自筹资金解决。
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