长宽发改字[2023]63号

关于宽城区2023年宋家幼儿园分园学前教育质量提升工程可行性研究报告的批复

（代项目建议书）

长春市宽城区宋家幼儿园：

你单位报来的《关于宽城区2023年宋家幼儿园分园学前教育质量提升工程可行性研究报告批复的申请（代项目建议书）》收悉。该项目满足学前教育的基础需求，推动地方经济和社会发展项目的建设，利于改变长春市宽城区学前教育的校园面貌，提高学前教育水平及地区整体文化素质。结合长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司出具的《关于报送宽城区2023年宋家幼儿园分园学前教育质量提升工程可行性研究报告（代项目建议书）评估意见的报告》（经开设计咨评字【2023】001号），经研究，原则同意宽城区2023年宋家幼儿园分园学前教育质量提升工程可行性研究报告文本内容，现批复如下：

- 项目名称及在线审批监管平台代码

宽城区2023年宋家幼儿园分园学前教育质量提升工程（项目代码：2308-220103-04-01-541494）。

二、项目建设单位

长春市宽城区宋家幼儿园。

三、建设地点

项目位于长春市宽城区，其中力旺兰家学府幼儿园位于学建大路和兴铁街交会；力旺中车城幼儿园位于建业大街与物华路交会；万龙国际城三期幼儿园位于凯旋路与北四环交会；新星宇摩登公园幼儿园位于凯旋路与铁北二路交会。

四、建设规模及主要建设内容

本项目主要对宽城区2023年宋家幼儿园分园进行学前教育质量提升工程，包括5个幼儿园，力旺兰家学府幼儿园建筑面积2640.45㎡、力旺中车城A区幼儿园建筑面积2339.33㎡、力旺中车城B区幼儿园建筑面积3426.91㎡、万龙国际城三期幼儿园建筑面积3645.09㎡、新星宇摩登公园幼儿园建筑面积1408.23㎡，建设内容主要包括室内提升、给排水、采暖、电气，消防改造等。

五、建设期限

项目建设期为4个月，2023年7月～2023年11月。

六、总投资及资金来源

项目总投资2193.19万元，资金来源：由财政资金解决。

七、相关要求

（一）长春市宽城区宋家幼儿园要严格落实项目实施主体责任，按照《	吉林省政府投资管理办法》（	吉政发〔2020〕5号）规定，长春市宽城区宋家幼儿园请据此编制项目初步设计报我局审批，要认真履行政府投资项目管理程序，确保项目依法依规开工建设。

（二）长春市宽城区宋家幼儿园要加强项目管理，落实“四制”相关要求，严格按照批复的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准等实施，严禁擅自夹带楼堂馆所等建设内容，按工程进度、合同约定等及时拨付建设资金，不得违规举债、不得增加政府隐性债务、不得由施工单位垫资建设，确保项目依法合规按期建成，并严格按照有关规定报有关部门验收合格后投入使用，不得擅自改变使用功能和用途。

（三）长春市宽城区宋家幼儿园要通过投资在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我局将采取在线监测、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

（四）该项目招标范围、组织形式、招标方式详见附件《招标事项审批部门核准意见表》，长春市宽城区宋家幼儿园要严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，规范开展招投标工作。

(五)按照有关法律法规规定，如需对本项目批复文件进行调整的，应及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，2年内未据此开展初步设计审批的，本文件自动失效。

附件：招标事项审批部门核准意见表

# （此页无正文）

长春市宽城区发展和改革局

2023年8月28日

（此文主动公开）

抄送：市教育局有关处室及区财政局

宽城区发展和改革局 2023年8月28日印发